# Panduan Upgrade Lengkap

XAUUSD ICT Signal Bot

Dokumen saran upgrade keseluruhan proyek

Versi dokumen: 1.0 | Untuk implementasi bertahap

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini merangkum seluruh saran upgrade untuk proyek XAUUSD ICT Signal Bot.

Bot Python terintegrasi MetaTrader 5 dan Telegram, strategi ICT: bias H4, sweep M15, IFVG, killzone WIB, confluence scoring.

Prioritas: P0 (segera), P1 (dampak besar), P2 (penting), P3 (jangka panjang).

Tujuan utama pengguna: meningkatkan win rate, sinyal sering update tanpa menunggu lama, fondasi untuk ML/AI opsional.

# KONTEKS PROYEK

Stack: MetaTrader5, pandas, python-telegram-bot, requests, python-dotenv.

Struktur direkomendasikan: src/ (main, config, analysis, risk, telegram, mt5), scripts/, tests/, run.py sebagai entry point.

File sensitif: .env (TELEGRAM_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID). Jangan commit secret.

trade_history.json saat ini perlu outcome tracking (result masih PENDING) sebelum ML/AI.

## LEGENDA PRIORITAS

P0 - Segera: keamanan dan fondasi kritis.

P1 - Dampak besar ke trading dan stabilitas.

P2 - Peningkatan penting (ML, produksi, UX).

P3 - Nice to have / jangka panjang.

# A. KEAMANAN & KEBERSIHAN REPO (P0)

A1 - Hapus/archive cek_emas.py (token Telegram hardcoded).

A2 - Revoke dan ganti token di BotFather jika pernah ter-commit.

A3 - Semua credential hanya dari .env; validasi startup.

A4 - Buat .env.example tanpa nilai rahasia.

A5 - Audit git history untuk secret; dokumentasi di README.

A6 - Pastikan .gitignore: .env, log, trade_history, venv.

# B. FONDASI ENGINEERING (P0-P1)

B1 - Struktur folder: src/, scripts/, tests/, run.py entry point.

B2 - Validasi startup: .env, MT5 connect, symbol XAUUSD.

B3 - Logging RotatingFileHandler untuk bot log.

B4 - Pin versi requirements.txt atau pyproject.toml.

B5 - threading.Lock pada bot_state (main + Telegram thread).

B6 - Satukan kirim pesan Telegram (hindari duplikasi requests vs PTB).

B7 - Perbaiki inkonsistensi doc confluence (main vs config).

B8 - pytest: detect_sweep, detect_ifvg, confluence, sl_tp.

B9 - ruff / formatter untuk konsistensi kode.

B10 - CLI tunggal: python -m scripts.diagnose.

# C. TRADING - KUALITAS & WIN RATE (P1)

C1 - MIN_CONFLUENCE_SCORE = 3 untuk tier SWING.

C2 - RANGING tidak dapat poin confluence untuk SWING.

C3 - Nonaktifkan atau batasi near-sweep (exact sweep atau ATR-based).

C4 - IFVG harus terkait sweep (dalam N candle setelah sweep).

C5 - Filter premium/discount H4 (BUY discount, SELL premium).

C6 - Invalidation: skip jika setup sudah rusak.

C7 - TP berbasis struktur (liquidity terdekat), bukan fix 2R saja.

C8 - Minimum RR ke TP1 (misal 1.5-2R), tolak jika tidak terpenuhi.

C9 - SL buffer dan risk validation berbasis ATR.

C10 - Filter spread sebelum entry.

C11 - Filter news / blackout window.

C12 - Struktur H4 HH/HL atau LH/LL sebagai filter tambahan.

# D. TRADING - FREKUENSI & UPDATE (P1)

D1 - Pisahkan watchlist vs entry (update sering, entry selektif).

D2 - Dual tier: SCALP (TP 1-1.2R) vs SWING (TP 2R/4R).

D3 - Trigger M5 + bias H4 untuk lebih banyak setup.

D4 - Scan interval 15s di killzone, 60s di luar.

D5 - Re-entry terkontrol dengan cooldown per arah.

D6 - Asia: watchlist/scalp only; London/NY: entry penuh.

D7 - Command Telegram /watch untuk setup forming.

# E. DATA, TRACKING & BACKTEST (P1)

E1 - Update result di trade_history: WIN_TP1, LOSS, EXPIRED, dll.

E2 - Schema log v2: near_sweep, killzone, tier, session, ATR, spread.

E3 - Modul backtest engine (historical MT5 atau CSV).

E4 - Metrik: win rate, profit factor, avg R, max drawdown.

E5 - Walk-forward test (train periode A, test periode B).

E6 - Export laporan mingguan CSV/HTML.

E7 - /stats Telegram: win rate dan profit factor, bukan hanya hitung sinyal.

# F. AI / ML (P2 - SETELAH DATA CUKUP)

Gemini API gratis = inference/analisis, BUKAN training model trading klasik.

Minimum ~200 trade berlabel sebelum ML filter.

F1 - Jangan Gemini di loop scan tiap 15-30 detik.

F2 - MIN_TRADES_FOR_ML = 200 di config.

F3 - ML lokal (XGBoost/sklearn) filter P(win) di atas rule ICT.

F4 - Toggle USE_ML_FILTER dan ML_THRESHOLD.

F5 - Gemini offline: laporan mingguan trade_history (scripts/analyze_with_gemini.py).

F6 - train_model.py menghasilkan model.pkl.

F7 - Dokumentasi: rule generate setup, ML filter, Gemini analisis saja.

# G. RISK & EKSEKUSI (P2)

G1 - Risk % equity (informasi lot di Telegram).

G2 - TRADING_MODE: SIGNAL_ONLY vs AUTO_TRADE (default signal only).

G3 - Validasi margin, max positions, slippage sebelum order_send.

G4 - Breakeven setelah TP1 (auto-trade).

G5 - Partial close 50% di TP1 (auto-trade).

# H. TELEGRAM & UX (P2)

H1 - Prefix pesan: WATCH, SCALP ENTRY, SWING ENTRY.

H2 - Kirim chart screenshot entry/SL/TP (opsional).

H3 - Command /lastsignal, /performance, /why.

H4 - Health ping berkala (bot hidup).

H5 - Alert MT5 disconnect > 5 menit.

# I. MT5 & MARKET (P2)

I1 - Auto-detect path terminal64.exe di startup.

I2 - Cek trading hours symbol MT5, bukan hanya weekend.

I3 - Multi-symbol opsional.

I4 - SYMBOL_ALIASES untuk broker suffix berbeda.

I5 - Reconnect exponential backoff.

# J. PRODUKSI & OPERASIONAL (P2-P3)

J1 - Windows Task Scheduler / service.

J2 - Watchdog script restart bot.

J3 - Migrasi SQLite untuk trade log.

J4 - Dashboard Streamlit opsional.

J5 - GitHub Actions CI (ruff, pytest).

J6 - README lengkap arsitektur dan backtest.

J7 - CHANGELOG.md per versi strategi.

# K. STRATEGI & DOKUMENTASI (P2)

K1 - STRATEGY_PRESET: conservative / balanced / aggressive.

K2 - docs/STRATEGY_RULES.md aturan entry/exit.

K3 - Disclaimer demo vs live diperkuat.

K4 - Parameter tuning hanya lewat backtest.

# L. FILE SPESIFIK (P0-P1)

L1 - Hapus/pindah cek_emas.py.

L2 - config.py dengan validasi (pydantic-settings opsional).

L3 - main.py class SignalEngine.

L4 - Split analysis.py ke submodul.

L5 - risk_manager: structural TP, ATR, outcome hook.

L6 - telegram_bot: tier, commands baru, thread-safe state.

L7 - Sample trade_history schema v2.

L8 - requirements extras [ml], [gemini], [dev].

L9 - debug scripts di scripts/ dengan import dari src.

# ROADMAP IMPLEMENTASI

Fase 1 (minggu 1): A1-A6, B2, B3, B7, E1, E2 - keamanan, validasi, outcome tracking.

Fase 2 (minggu 2-3): C1-C4, D1-D2, D6-D7, H1, E7 - win rate + watchlist + dual tier.

Fase 3 (minggu 4-6): B1, B8, C5-C12, D3-D6, E3-E5, K1-K2 - struktur, backtest, M5.

Fase 4 (bulan 2+): F, G, H, I, J - ML, produksi, auto-trade opsional.

Fase 5 (opsional): dashboard, multi-symbol, advanced.

## QUICK WINS (MULAI DULU)

1. Hapus cek_emas.py dan rotate token Telegram.

2. Outcome tracking di trade_history.

3. MIN_CONFLUENCE=3 dan RANGING tanpa poin untuk SWING.

4. Watchlist Telegram (setup 2/4).

5. Dual tier SCALP / SWING.

6. Matikan near-sweep atau batasi London/NY saja.

## CATATAN: WIN RATE VS FREKUENSI

Sering sinyal + win rate tinggi dicapai dengan: banyak update watchlist, entry dual tier (scalp sering + swing selektif), trigger M5 dengan filter H4, TP scalp kecil (1-1.2R) untuk statistik win rate lebih tinggi.

Jangan longgarkan semua filter sekaligus; ukur dengan backtest setelah setiap perubahan.

## CATATAN: AI GOOGLE (GEMINI)

API Google gratis cocok untuk analisis offline trade_history dan penjelasan, bukan training model seperti XGBoost.

Alur disarankan: label WIN/LOSS -> kumpulkan 200+ trade -> train ML lokal -> filter live -> Gemini opsional untuk laporan mingguan.

## KONTEKS PROMPT UNTUK MODEL AI LAIN

Saat meminta model lain mengimplementasi item, copas konteks: Proyek Python XAUUSD ICT Signal Bot, Windows, MT5+pandas+telegram, struktur src/scripts/tests, jangan commit secret, minimalkan scope per task.

# LAMPIRAN: PROMPT SIAP COPAS (CONTOH)

Gunakan satu prompt per item. Tambahkan di akhir: Lakukan hanya item ini. List file yang diubah.

[B1] Refactor ke src/analysis, risk, telegram, mt5, scripts/, tests/, run.py. Update import dan README.

[B2] Tambah validate_startup: .env, MT5, symbol XAUUSD.

[C1-C2] MIN_CONFLUENCE=3 SWING; RANGING tidak dapat poin bias.

[D1-D2] Watchlist terpisah dari entry; dual tier SCALP vs SWING.

[E1] Outcome tracker update trade_history WIN/LOSS/EXPIRED dari harga MT5.

[F3-F4] ML filter sklearn/XGBoost model.pkl + USE_ML_FILTER threshold.

[Fase 1 batch] A1-A6, B2, B3, B7, E1, E2 tanpa refactor besar.

## PENAFIAN

Perangkat lunak untuk edukasi dan informasi sinyal. Trading riil adalah risiko pengguna. Wajib demo dan backtest sebelum live.

Dokumen dibuat sebagai panduan upgrade - bukan jaminan profit.